}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez |
| --- | --- |
| Rut | 20.748.413-K, 21.807.956-3, 21.436.090-K |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Cyber Response Simulator |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y sistemas informáticos. Ciberseguridad y seguridad de la información. |
| Competencias | Analizar y resolver problemas relacionados con sistemas informáticos, aplicando conocimientos técnicos para diseñar soluciones que respondan a necesidades específicas. Desarrollar soluciones de software, considerando los requerimientos, funcionalidades y experiencia de los usuarios. Aplicar conocimientos de ciberseguridad, identificando amenazas y situaciones de riesgo para plantear medidas de respuesta y protección. Utilizar herramientas y tecnologías informáticas para desarrollar, probar y evaluar soluciones tecnológicas. Trabajar colaborativamente en el desarrollo de proyectos, organizando tareas y coordinando actividades para alcanzar los objetivos establecidos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto Cyber Response Simulator surge como respuesta a la necesidad de fortalecer el aprendizaje práctico en ciberseguridad mediante una experiencia interactiva. Actualmente, gran parte de la formación en esta área se basa en contenidos teóricos o laboratorios técnicos que requieren conocimientos previos lo que puede dificultar el aprendizaje de quienes recién comienzan. El proyecto busca abordar esta problemática mediante un simulador que permitirá a los usuarios enfrentarse a incidentes de ciberseguridad en un entorno controlado, donde puedan analizar situaciones, tomar decisiones y comprender las consecuencias de sus acciones sin poner en riesgo sistemas reales. El contexto del proyecto corresponde a una organización corporativa ficticia inspirada en entornos laborales reales, representando situaciones que pueden ocurrir en empresas e instituciones que dependen de sus sistemas informáticos para desarrollar sus actividades. Aunque el escenario es simulado, las amenazas representadas corresponden a incidentes frecuentes en organizaciones de distintos sectores. El proyecto está dirigido principalmente a estudiantes, jóvenes y personas interesadas en aprender conceptos básicos de ciberseguridad de una forma práctica y entretenida. Asimismo, podría servir como herramienta de apoyo para instituciones educativas o iniciativas de capacitación relacionadas con la seguridad informatica Como aporte de valor, Cyber Response Simulator busca acercar conceptos de respuesta ante incidentes a un público que normalmente no tiene acceso a plataformas especializadas, fomentando el aprendizaje mediante la resolución de problemas y la toma de decisiones en un entorno seguro. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo funcional de un simulador educativo de respuesta ante incidentes de ciberseguridad. Durante una jornada laboral virtual, el jugador deberá investigar y resolver distintos incidentes, utilizando herramientas inspiradas en procesos reales de análisis y respuesta. La versión inicial del proyecto incluirá tres tipos de incidentes/ataques: Correos de Phishing, Infecciones de malware y Ataques DDoS Cada incidente estará diseñado para enseñar conceptos fundamentales de ciberseguridad mediante técnicas interactivas, priorizando una experiencia de aprendizaje dinámica y accesible por sobre una simulación completamente tecnica |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingenieria en Informatica, ya que integra competencias asociadas al análisis, diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemáticas reales El desarrollo de Cyber Response Simulator requiere aplicar conocimientos de programación, diseño de software, modelado de sistemas, desarrollo de interfaces de usuario y metodologías de trabajo colaborativo. Asimismo, considera aspectos relacionados con la seguridad informática, el análisis de requerimientos y el desarrollo de aplicaciones centradas en el usuario. Estas competencias permiten diseñar una solución informática que responde a una necesidad concreta dentro del ámbito educativo y tecnológico |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto refleja nuestro interés por el desarrollo de software, la creación de videojuegos y la ciberseguridad Uno de los principales objetivos es combinar estas áreas para desarrollar una herramienta que no solo sea entretenida, sino que también permita enseñar conceptos relacionados con la seguridad informática mediante una experiencia interactiva La realización de este proyecto contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos fortalecer habilidades de programación, diseño de sistemas, gestión de proyectos y desarrollo de videojuegos, además de ampliar mis conocimientos sobre respuesta ante incidentes de ciberseguridad y diseño de experiencias educativas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible dentro de la duración del semestre ya que se trabajará bajo un enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP), limitando el alcance únicamente a las funcionalidades esenciales. El proyecto será desarrollado utilizando herramientas conocidas por el equipo, Godot Engine, Blender y Github lo que reduce la curva de aprendizaje y facilita la colaboración entre los integrantes. Entre los factores que favorecen el desarrollo se encuentran la motivación el equipo, la disponibilidad de herramientas gratuitas y el apoyo que puede brindar CiberLab para validar conceptos relacionados con ciberseguridad (El apoyo de Ciberlab aun lo estamos gestionando) Como posibles dificultades se consideran el tiempo disponible durante el semestre y la complejidad de implementar ciertas mecánicas. Para reducir estos riesgos, el proyecto prioriza un alcance acotado, reutilización de sistemas entre los distintos incidentes y una planificación basada en entregas parciales, permitiendo asegurar un prototipo funcional dentro de los plazos establecidos |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un videojuego educativo de simulación en primera persona que permita representar situaciones de respuesta ante incidentes de ciberseguridad mediante la investigación, análisis de evidencias y toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar las mecánicas de juego asociadas a la detección, investigación y resolución de incidentes de ciberseguridad. Implementar un entorno de oficina que permita al jugador explorar e interactuar con computadores y sistemas relacionados con los incidentes. Incorporar los incidentes de phishing, infección de malware y ataque DDoS como escenarios principales de respuesta dentro del videojuego. Desarrollar sistemas de recolección y análisis de evidencias que permitan al jugador investigar cada incidente antes de tomar una decisión. Implementar un sistema de toma de decisiones que genere diferentes consecuencias según las acciones realizadas por el jugador. Integrar un sistema de objetivos, tiempo y evaluación que permita medir el desempeño del jugador durante la resolución de los incidentes. Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas que permitan identificar errores y oportunidades de mejora en la experiencia de juego. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El equipo empleará un método ágil, que se fundamenta en Scrum adaptado a una pequeña unidad de desarrollo de videojuegos y que estructura el trabajo en sprints que coinciden con las etapas de la materia Portafolio de Título (Fase 1, Fase 2 y Fase 3). Fases de trabajo: 1. Definición y diseño: definición del Producto Mínimo Viable (MVP), creación de mecánicas, organización del flujo de juego y estructura de los incidentes. 2. Preproducción: diseño de interfaces para el usuario y modelado de elementos 3D en estilo Low Poly (Blender). 3. Producción: puesta en marcha de las técnicas de análisis, investigación, exploración, evaluación y toma de decisiones en Godot Engine; elaboración de tres incidentes (DDoS, malware, phishing). 4. Integración y pruebas: Integración de activos y mecánicas, realización de pruebas de jugabilidad y corrección de fallas. 5. Evaluación y cierre: validación de las mecánicas con respecto a los objetivos propuestos y creación del feedback educativo del MVP. El proyecto es un trabajo en grupo, por lo que las tareas se asignarán entre los miembros según sus habilidades técnicas: modelado 3D/interfaces y audio, diseño de incidentes y mecánicas, y programación y lógica del juego. Se realizarán revisiones periódicas en equipo para garantizar la coherencia entre los módulos del proyecto. Equipo de desarrollo: Benjamin Salinas: Product Owner Alexander Carrasco: Scrum Master Alejandro Alvarez: Developer

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Producto Mínimo Viable (MVP) | Documento que detalla los activos mínimos, el alcance, la mecánica, los incidentes y las metas del videojuego. | Facilita la visualización del diseño conceptual y funcional del |
| Avance | Mockups y diseño visual del videojuego | Conjunto de bocetos y prototipos visuales que representan el HUD, mapa de la oficina, pantalla de resultados e interfaces que serán incorporadas en el videojuego. | Permite visualizar de forma anticipada la estructura, interacción y experiencia del usuario, sirviendo como guía para el posterior desarrollo e implementación del prototipo. |
| Avance | Documento de diseño de mecánicas e incidentes | Documento que describe el funcionamiento de las mecánicas principales del videojuego y el desarrollo de los tres incidentes: phishing, infección de malware y ataque DDoS. Incluye las acciones del jugador, evidencias, toma de decisiones y posibles consecuencias. | Permite evidenciar la planificación y definición del funcionamiento del simulador antes de su implementación, además de demostrar cómo se aplicarán los conceptos de ciberseguridad dentro del videojuego. |
| Avance | Prototipo jugable: exploración y escenario | Construye en Godot Engine con el entorno de oficina y la mecánica de exploración en primera persona operando. | Muestra el progreso técnico y la factibilidad del entorno base del juego. |
| Final | MVP operativo que incluye los tres incidentes | Construcción final del videojuego con los incidentes de malware, DDoS y phishing integrados y en condiciones de jugar. | Demuestra que se han logrado tanto el objetivo general como los objetivos específicos del proyecto. |
| Final | Informe de resultados y retroalimentación pedagógica | Informe que contiene los resultados de las pruebas de jugabilidad y el análisis del potencial pedagógico del MVP. | Posibilita la validación de la propuesta ante los usuarios y el registro del aprendizaje adquirido. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Analizar y resolver problemas relacionados con sistemas informáticos | Definición y planificación del proyecto | Definir el alcance, objetivos, características principales y funcionamiento general de Cyber Response Simulator. | Definir el alcance, objetivos, características principales y funcionamiento general de Cyber Response Simulator. | 1 semana | Benjamin Salinas Alexander Carrasco Alejandro Alvarez | Se debe mantener el alcance del proyecto controlado para evitar incorporar funcionalidades que excedan el MVP. |
| Analizar y resolver problemas relacionados con sistemas informáticos | Definición del MVP y planificación | Establecer las funcionalidades esenciales del MVP, priorizando las mecánicas principales y planificando el desarrollo del proyecto. | Documento MVP, Github, Herramientas de planificación. | 1 semana | Benjamin Salinas Alexander Carrasco Alejandro Alvarez | Se priorizaron únicamente las características necesarias para validar la propuesta |
| Desarrollar soluciones de software | Diseño del escenario e interfaces | Diseñar el mapa inicial (Oficina), las interfaces de usuario, el HUD y las herramientas utilizadas durante los incidentes | Godot, Blender, Editor Gráfico | 2 semanas | Benjamin Salinas Alexander Carrasco Alejandro Alvarez | El diseño debera mantener una interfaz simple, intuitiva y coherente con el enfoque educativo del proyecto. |
| Desarrollar soluciones de software | Desarrollo de sistemas base (HUD, interacción, objetivos) | Implementar las mecánicas principales del juego, incluyendo interacción con objetos, sistemas de objetivos, HUD y flujo general de la partida | Godot Engine, Github, Visual Studio Code | 3 semanas | Benjamin Salinas Alexander Carrasco Alejandro Alvarez | Estos Sistemas Servirán de base para todos los incidentes del simulador |
| Aplicar conocimientos de ciberseguridad | Implementación del incidente de Phishing | Programar la lógica para el incidente de un correo de phishing: recibir una alerta, examinar el contenido del correo, cotejarlo con el Resumen del Día y decidir qué hacer. | Godot Engine, archivo de MVP. Documento Resumen Diario | 2 Semanas | Benjamin Salinas | Primer incidente en llevarse a cabo; es un referente para los que siguen. |
| Aplicar conocimientos de ciberseguridad | Implementación del incidente de Malware | Desarrollar la lógica de un incidente de infección por malware: análisis con instrumentos computacionales, detección de archivos y estrategia de contención. | Godot Engine, archivo de MVP. | 2 Semanas | Alexander Carrasco | Reutiliza la metodología del incidente de Phishing. |
| Aplicar conocimientos de ciberseguridad | Implementación del incidente DDoS | Programar la lógica del suceso de un ataque DDoS: averías graduales en los servidores, reinicio individual y general, así como sus efectos. | Godot Engine, archivo de MVP. | 2 semanas | Alejandro Alvarez | Suceso de mayor complejidad; si es necesario, considerar tiempo adicional. |
| Desarrollar soluciones de software | Integración y corrección de errores | Integrar todos los sistemas desarrollados, corregir errores detectados y optimizar el funcionamiento general del proyecto | Godot Engine, Github, Herramientas de depuración. | 2 semanas | Benjamin Salinas Alexander Carrasco Alejandro Alvarez | Se realizarán pruebas continuas durante esta etapa para garantizar la estabilidad del MVP |
| Utilizar herramientas y tecnologías informáticas | Pruebas de usuarios y ajustes | Hacer pruebas de jugabilidad con los usuarios, recopilar las opiniones y modificar el equilibrio y la experiencia. | Construcción del MVP, usuarios de prueba. | 2 Semanas | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco, Alejandro Alvarez | Para conseguir una retroalimentación imparcial, es necesario que las pruebas se hagan con usuarios externos al equipo. |
| Trabajar colaborativamente en el desarrollo de proyectos | Documentación final | Organizar y completar la documentación relacionada con el desarrollo, funcionamiento, mecánicas, incidentes y resultados obtenidos durante el proyecto. | Microsoft Word, Github, documentación generada durante el desarrollo | 17 semanas | Benjamin Salinas Alexander Carrasco Alejandro Alvarez | La documentacion debera reflejar el proceso de desarrollo y las decisiones tomadas durante el proyecto |
| Trabajar colaborativamente en el desarrollo de proyectos | Presentación y entrega final | Preparar y presentar la versión final de Cyber Response Simulation, demostrando sus principales funcionalidades, incidentes y resultados. | Prototipo final, presentación, computador, documentación. | 1 semana | Benjamin Salinas Alexander Carrasco Alejandro Alvarez | Verificar previamente el funcionamiento del prototipo y de las funcionalidades principales que serán presentados. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición y planificación del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del MVP y planificación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del escenario e interfaces |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de sistemas base (HUD, interacción, objetivos) |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del incidente de Phishing |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del incidente de Malware |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del incidente DDoS |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de usuarios y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Documentación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Presentación y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.