Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El Proyecto Cyber Response Simulator consiste en el desarrollo de un simulador educativo orientado a personas con conocimientos básicos o iniciales en ciberseguridad. El objetivo es presentar situaciones de seguridad informática de manera interactiva y sencilla, permitiendo que el usuario conozca diferentes tipos de incidentes y tome decisiones frente a ellos. Durante el avance del proyecto se ha trabajado principalmente en la definición y estructuración del simulador, junto con la creación de su proyecto base en el motor Godot 4. Se establece una propuesta visual inspirada en interfaces de computadores y elementos retro buscando que la experiencia sea atractiva y fácil de comprender. También se ha avanzado en la construcción de la Pantalla inicial y Menú principal, incorporando elementos visuales como efectos de Glitch, VHS, transiciones y abuna cuib de aparición de logotipos. Además se comenzó a estructurar el sistema de incidentes de ciberseguridad que serán utilizados dentro del simulador, considerando situaciones como Phishing, Infección por Malware y Ataques DDoS. De estos dos últimos Incidentes de ciberseguridad (Infección por Malware y Ataque DDoS) Se ha realizado la estructura principal de la mecánica como puede ser la interacción con los Computadores y Servidores correspondientes a cada Incidente, Permitiendo que el jugador pueda acercarse e interactuar con estos objetos abriendo una interfaz donde deberá realizar las acciones relacionadas con los incidentes. Estos avances han permitido establecer una base funcional y visual para continuar con el desarrollo de las mecánicas principales del simulador. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado modificaciones importantes a los objetivos iniciales del proyecto. Se mantiene como objetivo principal desarrollar un simulador educativo de ciberseguridad que permita al usuario reconocer y responder ante diferentes incidentes informáticos mediante una experiencia interactiva. |
| Metodología | La metodología se mantiene basada en un desarrollo iterativo basado en la metodología Scrum, realizando el proyecto por etapas y probando progresivamente los diferentes componentes del simulador. Este enfoque permite realizar un seguimiento constante del avance, identificar dificultades durante el desarrollo y efectuar los ajustes necesarios en las distintas actividades. Además, facilita la priorización de funcionalidades y la incorporación progresiva de nuevas características al proyecto, realizando pruebas y correcciones a medida que se desarrolla cada componente. |
| Evidencias de avance | Como evidencia del avance del proyecto se presentaran capturas del proyecto desarrollado en Godot 4, incluyendo la estructura de las escenas, el menú principal y elementos visuales implementados. También se presentaron capturas y videos de los sistemas y recursos desarrollados para presentar los incidentes de ciberseguridad, junto con la organización de los archivos y escenas correspondientes. Estas evidencias permiten demostrar el avance debido a que muestran directamente la implementación del proyecto en el motor de desarrollo y no solamente su planificación. Además, permiten verificar la aplicación de herramientas propias del desarrollo de videojuegos, como la utilización de escenas, scripts, animaciones, shaders y elementos de interfaz. También las evidencias nos permiten mantener el seguimiento de las actividades relacionadas a la Carta Gantt Para resguardar la calidad del proyecto se ha procurado mantener una estructura organizada de archivos y separar los diferentes componentes del simulador según su función, facilitando así su mantenimiento y futuras modificaciones |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Analizar y resolver problemas relacionados a sistemas informáticos | Definición y planificación del proyecto | Documentación del proyecto, GitHub y herramientas de planificación | 1 semana | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez | Mantener el alcance controlado para evitar funcionalidades fuera del MVP. | Completado | Mantener el alcance definido y evaluar cualquier nueva funcionalidad antes de incorporar. |
| Analizar y resolver problemas relacionados con sistemas informáticos | Definición del MVP y planificación | Documento MVP, GitHub y herramientas de planificación | 1 semana | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez | Se priorizan las características necesarias para validar la propuesta. | Completado | Mantener el MVP acotado y priorizar las funcionalidades esenciales |
| Desarrollar soluciones de software | Diseño del escenario e interfaces | Godot, Blender y editor gráfico | 2 semanas | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez | La interfaz debe ser simple, intuitiva y coherente con el enfoque educativo. | Completado | Realizar ajustes visuales según las pruebas y mantener una interfaz simple e intuitiva |
| Desarrollar soluciones de software | Desarrollo de sistemas base (HUD, interacción, objetivos) | Godot Engine, Blender y Github | 3 semanas | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez | Estos sistemas servirán como base para los tres incidentes. | En curso | Priorizar las funciones necesarias para reutilizar en los distintos incidentes. |
| Aplicar conocimientos de ciberseguridad | Implementación del incidente de Phishing | Godot Engine y archivo MVP | 2 semanas | Benjamin Salinas | Es el primer incidente y servirá como referencia para los siguientes | En curso | Ajustar la mecánica según las pruebas y reutilizar los sistemas base |
| Aplicar conocimientos de ciberseguridad | Implementación del incidente de Malware | Godot Engine y archivo MVP | 2 semanas | Alexander Carrasco | Reutilizar la metodología desarrollada para Phishing. | En curso | Reutilizar las mecánicas funcionales del Phishing y adaptadas a la investigación y contención del malware. |
| Aplicar conocimientos de ciberseguridad | Implementación del incidente DDoS | Godot Engine y archivo MVP | 2 semanas | Alejandro Alvarez | Es el incidente de mayor complejidad y podría requerir tiempo adicional. | En curso | Reservar tiempo adicional si la implementación supera lo planificado y priorizar las funciones esenciales. |
| Desarrollar soluciones de software | Integración y corrección de errores | Godot Engine, GitHub y herramientas de depuración | 2 semanas | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez | Se realizan pruebas continuas para garantizar la estabilidad del MVP. | No iniciado | Corregir primero errores críticos y asegurar que los tres incidentes funcionen dentro del mismo flujo. |
| Utilizar herramientas y tecnologías informáticas | Pruebas de usuarios y ajustes | Construcción del MVP y usuarios de prueba | 2 semanas | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez | Se realizarán pruebas continuas | No iniciado | Corregir primero errores críticos y asegurar que los tres incidentes funcionen dentro del mismo flujo. |
| Trabajar colaborativamente en el desarrollo de proyectos | Documento final | Microsoft Word, GitHub y documentación generada | 17 semanas | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez | La documentación debe reflejar el proceso y las decisiones tomadas. | En curso | Incorporar los ajustes según la retroalimentación obtenida y priorizar problemas que afecten la jugabilidad |
| Trabajar colaborativamente en el desarrollo de proyectos | Presentación y entrega final | Prototipo final, presentación, computador y documentación | 1 semana | Benjamin Salinas, Alexander Carrasco y Alejandro Alvarez | Verificar previamente el funcionamiento del prototipo y sus funcionalidades principales. | No iniciado | Realizar una revisión final del prototipo y presentación antes de la entrega. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo del proyecto Cyber Response Simulator se han identificado distintos factores que han facilitado y dificultado el cumplimiento de las actividades planificadas. Entre los principales facilitadores se encuentra el conocimiento previo de los integrantes del equipo en herramientas como GitHub, Godot Engine y Blender, lo que ha permitido avanzar con mayor facilidad en las actividades relacionadas con el desarrollo del escenario, programación y control de versiones. También ha facilitado el trabajo la utilización de la metodología Scrum, debido a que permite establecer roles, organizar las tareas y realizar revisiones periódicas del progreso. Además, la implementación de los incidentes comparte una estructura de resolución similar basada en la investigación, recolección de evidencias, análisis y toma de decisiones, lo que permite reutilizar conocimientos y lógicas desarrolladas previamente. Entre los principales obstáculos se encuentra el tiempo limitado disponible para desarrollar el proyecto debido a la carga académica de otras asignaturas. A esto se suma la complejidad técnica de algunas de las mecánicas asociadas a los incidentes, particularmente Malware y DDoS, lo que requirió más tiempo de desarrollo y provocó una modificación en la secuencia originalmente planificada para la implementación de los incidentes. Para abordar estas dificultades, el equipo ha priorizado las funcionalidades principales del MVP y ha aprovechado las soluciones desarrolladas en los primeros incidentes para reutilizar su estructura en las siguientes implementaciones. Además, se han reforzado las revisiones periódicas del avance con el objetivo de identificar retrasos oportunamente y evitar que estos afecten de manera significativa las etapas posteriores del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Las actividades establecidas en el Plan de Trabajo original no han sido eliminadas, ya que todas continúan siendo necesarias para cumplir con el alcance definido para el proyecto y el MVP. Sin embargo, se realizó un ajuste en la secuencia de implementación de los incidentes. Inicialmente se había planificado desarrollar primero el incidente de Phishing, para utilizarlo como referencia para la implementación posterior de Malware y DDoS. Durante el desarrollo, el equipo decidió modificar este orden y avanzar primero con Malware y DDoS, dejando la implementación de Phishing para una etapa posterior. Este cambio se realizó debido a la complejidad técnica de las mecánicas de Malware y DDoS y a la posibilidad de aprovechar la lógica desarrollada en estos incidentes para continuar con las demás implementaciones. El ajuste no modifica el alcance establecido para el MVP, que contempla los tres incidentes principales: Phishing, Malware y DDoS. Sin embargo, sí requiere reorganizar las actividades pendientes para evitar que el retraso de una implementación afecte de manera significativa las etapas de integración, pruebas y documentación.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Durante el desarrollo del proyecto Cyber Response Simulator, se produjo un retraso en las actividades planificadas entre las semanas 8 y 9, correspondientes a la implementación de los incidentes de Phishing, Malware y DDoS. Este retraso se debió a que los incidentes fueron desarrollados inicialmente de manera separada de la estructura principal del juego, lo que generó la necesidad de realizar diversos ajustes para integrarlos correctamente con los sistemas existentes, como la interacción con objetos, las interfaces y la lógica general del simulador. Como consecuencia, fue necesario dedicar tiempo adicional a 1 semana más para adaptar las mecánicas de cada incidente y asegurar su compatibilidad con la estructura principal del proyecto. Para abordar esta situación, se priorizará la integración de los incidentes, la corrección de errores y la realización de pruebas funcionales, procurando minimizar el impacto en las etapas posteriores de desarrollo y en la entrega final del MVP.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.