# Product Backlog Priorizado

Cyber Response Simulator

Integrantes: Benjamin Salinas, Alexander Carrasco, Alejandro Alvarez

Descripción del Documento	2

Historias de usuario	2

Priorización general	6

Orden de desarrollo sugerido	6

# Descripción del Documento

El Product Backlog contiene las funcionalidades identificadas para el desarrollo del MVP de Cyber Response Simulator. Las historias de usuario se encuentran priorizadas según su importancia para cumplir el objetivo general del proyecto y entregar una experiencia funcional de simulación de respuesta ante incidentes de ciberseguridad

# Historias de usuario

| ID | Epica | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Estructura del juego | Como jugador, quiero iniciar una partida y comenzar mi jornada laboral virtual para acceder a la experiencia de simulación | Alta | 3pts. |
| HU-02 | Exploración | Como jugador, quiero explorar una oficina corporativa en primera persona para buscar información y acceder a los sistemas involucrados en los incidentes | Alta | 8pts. |
| HU-03 | Interacción | Como jugador, quiero interactuar con computadores y objetos del entorno para obtener información relevante durante la investigación | Alta | 8pts. |
| HU-04 | Interfaz | Como jugador, quiero disponer de una interfaz clara que me permita visualizar información, objetos y acciones disponibles durante la partida | Alta | 5pts. |
| HU-05 | Objetivos | Como jugador, quiero recibir objetivos relacionados con el incidente activó para saber que acciones debo realizar durante la investigación | Alta | 5pts. |
| HU-06 | Sistema de evidencias | Como jugador, requiere recolectar evidencias relacionadas con un incidente para disponer de información antes de tomar una decisión | Alta | 8pts. |
| HU-07 | Análisis | Como jugador, quiero analizar las evidencias obtenidas para identificar las características y posibles causas del incidente. | Alta | 8pts. |
| HU-08 | Toma de decisiones | Como jugador, quiero seleccionar una respuesta ante un incidente para aplicar una estrategia de resolución basada en la información investigada. | Alta | 8pts. |
| HU-09 | Consecuencias | Como jugador, quiero que mis decisiones generen consecuencias dentro del simulador para comprender el impacto de mis acciones | Alta | 8pts. |
| HU-10 | Evaluación | Como jugador quiero recibir una evaluación de mi desempeño para conocer el resultado de mi respuesta ante el incidente | Alta | 5pts. |
| HU-11 | Tiempo | Como jugador, quiero contar con un límite o sistema de tiempo durante los incidentes para que la investigación represente una situación de respuesta dinámica | Media | 5pts. |
| HU-12 | Phishing | Como jugador, quiero investigar un correo de phishing para identificar señales que permitan determinar si se trata de una amenaza. | Alta | 8pts. |
| HU-13 | Phishing | Como jugador, quiero investigar un correo de phishing para identificar señales que permitan determinar si se trata de una amenaza | Alta | 5pts. |
| HU-14 | Phishing | Como jugador, quiero tomar una decisión respecto del correo de phishing para comprobar si mi respuesta permite resolver directamente el incidente | Alta | 5pts. |
| HU-15 | Malware | Como jugador, quiero investigar una infección por malware mediante herramientas del computador para identificar archivos o comportamientos sospechosos | Alta | 8pts. |
| HU-16 | Malware | Como jugador, quiero analizar las evidencias relacionadas con una infección de malware para determinar cómo responder ante ella. | Alta | 8pts. |
| HU-17 | Malware | Como jugador, quiero aplicar una estrategia de contención frente al malware para comprobar las consecuencias de mi respuesta. | Alta | 8pts. |
| HU-18 | DDoS | Como jugador, quiero investigar un ataque DDoS para identificar sus efectos sobre los sistemas y servicios de la organización. | Alta | 8pts. |
| HU-19 | DDoS | Como jugador, quiero interactuar con los sistemas afectados durante un ataque DDoS para investigar el estado de los servicios. | Alta | 8pts. |
| HU-20 | DDoS | Como jugador, quiero aplicar acciones de respuesta frente al ataque DDoS para comprobar las consecuencias de las decisiones tomadas. | Alta | 8pts. |
| HU-21 | Flujo de juego | Como jugador, quiero que cada incidente siga un flujo de investigacion, analisis y decision para comprender un proceso básico de respuesta ante incidentes | Alta | 8pts. |
| HU-22 | Feedback educativo | Como jugador quiero recibir información después de mis decisiones para comprender que una respuesta fue correcta o incorrecta | Alta | 5pts. |
| HU-23 | Integración | Como jugador, quiero que los diferentes sistemas del simulador funcionen de manera integrada para completar los incidentes sin interrupciones | Alta | 8pts. |
| HU-24 | Pruebas | Como equipo de desarrollo, queremos probar las funcionalidades del simulador para identificar errores y corregirlos antes de entregar el MVP. | Alta | 8pts. |
| HU-25 | Experiencia Visual | Como jugador, quiero disponer de una presentación visual coherente con la temática de ciberseguridad para facilitar la inmersión en el simulador. | Media | 5pts. |
| HU-26 | Experiencia de usuario | Como jugador quiero utilizar interfaces simples e intuitivas para poder comprender las acciones disponibles sin requerir conocimientos técnicos avanzados | Media | 5pts. |
| HU-27 | Retroalimentación | Como equipo de desarrollo queremos realizar pruebas con usuarios externos al equipo para obtener retroalimentaciones sobre la jugabilidad y comprensión de los incidentes | Media | 8pts. |
| HU-28 | Ajustes | Como equipo de desarrollo queremos ajustar las mecánicas y la experiencia de usuario a partir de los resultados de las pruebas para mejorar el MVP | Media | 5pts. |
| HU-29 | Documentación | Como equipo de desarrollo, queremos documentar las mecánicas, incidentes, sistemas y resultados del proyecto para registrar el proceso de desarrollo | Media | 5pts. |
| HU-30 | Entrega | Como equipo de desarrollo, queremos disponer de una versión integrada y funcional del MVP para realizar la presentación y entrega final del proyecto. | Alta | 5pts. |

## Priorización general

| Prioridad | Historias | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Alta | HU-01 a HU-10 | Construir el núcleo jugable del simulador |
| Alta | HU-12 a HU-23 | Implementar los tres incidentes y su flujo de investicacion |
| Alta | HU-24 Y HU-30 | Asegurar un MVP funcional y entregable |
| Media | HU-11, HU-25 a HU-29 | Completar la experiencia, validar con usuarios y documentar |

# Orden de desarrollo sugerido

El desarrollo del Product Backlog seguirá una lógica de dependencias. primero se implementaran los elementos necesarios para establecer el funcionamiento básico del simulador, posteriormente los sistemas de investigación y finalmente los tres incidentes.

- Base del simulador

  - HU-01 – Inicio de partida

  - HU-02 – Exploración

  - HU-03 – Interacción

  - HU-04 – Interfaz

  - HU-05 – Objetivos

- Sistemas centrales de investigación

  - HU-06 – Recolección de evidencias.

  - HU-07 – Análisis

  - HU-08 – Toma de decisiones

  - HU-09 – Consecuencias

  - HU-10 – Evaluación

- Incidente de Phishing

  - HU-12, HU-13 y HU-14.

- Incidente de Malware

  - HU-15, HU-16 y HU-17.

- Incidente DDoS

  - HU-18, HU-19 y HU-20.

- Integración y validación

  - HU-21, HU-22, HU-23 y HU-24

- Mejoras y cierre

  - HU-11, HU-25, HU-26, HU-27, HU-28, HU-29 y HU-30

Las prioridades podrán ser revisadas durante los Sprints de acuerdo con el avance real del proyecto, las dificultades técnicas encontradas y la retroalimentación obtenida durante las pruebas.