# Sprint Backlog

Cyber Response Simulator

Proyecto: Cyber Réponse Simulator

Metodología: Scrum

Equipo:

- Benjamins Salinas - Product Owner

- Alexander Carrasco - Scrum Master

- Alejandro Alvarez - Developer

# Introducción

El Sprint Backlog corresponde al conjunto de elementos seleccionados del Product Backlog que serán trabajados durante el Sprint, junto con las tareas necesarias para desarrollar dichas funcionalidades. En el proyecto Cyber Response Simulator, este documento permite organizar el trabajo en equipo y establecer las actividades necesarias para construir los sistemas principales del simulador.

Para este Sprint se priorizan las funcionalidades relacionadas con la exploración del escenario, interacción con objetos, visualización de objetivos, recepción de alertas, acceso a herramientas y gestión de evidencias. Estas funcionalidades servirán como base para la implementación posterior de los incidentes Phishing, Malware y DDoS.

# Objetivo del Sprint

Desarrollar e integrar los sistemas base de Cyber Response Simulator, permitiendo que el jugador pueda desplazarse por el escenario, interactuar con objetos, recibir objetivos y alertas, utilizar herramientas y recolectar y analizar evidencias relacionadas con los incidentes de ciberseguridad.

El objetivo busca establecer una base funcional que permita posteriormente incorporar los diferentes incidentes del simulador sin tener que desarrollar nuevamente los sistemas principales

# Alcance del Sprint

Durante este Sprint se trabajarán principalmente las funcionalidades correspondientes al flujo inicial de investigación del jugador.

Se contempla:

- Exploración del escenario.

- Movimiento del jugador.

- Cámara en primera persona.

- Interacción con objetos.

- Visualización de objetivos.

- Recepción de alertas.

- Acceso a herramientas.

- Recolección de evidencias.

- Análisis básico de evidencias.

- Integración de los sistemas desarrollados.

- Pruebas y corrección de errores.

No se contempla como objetivo principal:

- Implementar completamente los tres incidentes.

- Desarrollar todas las funcionalidades del juego final.

- Completar sistemas que todavía dependen de otras mecánicas.

Esto permite mantener controlado el alcance del Sprint.

# Historias de Usuario seleccionadas

Las historias seleccionadas corresponden a las funcionalidades iniciales del Product Backlog:

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Explorar el escenario | Must |
| HU-02 | Interactuar con objetos | Must |
| HU-03 | Visualizar objetivos | Must |
| HU-04 | Recibir alertas de incidentes | Must |
| HU-05 | Acceder a herramientas de análisis | Must |
| HU-06 | Recolectar evidencias | Must |
| HU-07 | Analizar evidencias | Must |

Estas historias permiten construir el flujo fundamental del simulador: explorar - investigar - recolectar información - analizar.

# Tareas del Sprint

Esta sería la tabla principal del documento.

| ID | Historia | Actividad/Tarea | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | HU-01 | Configurar escenario inicial | Crear y configurar el escenario de la oficina donde se desarrolla la experiencia | Alejandro Alvarez y Benjamin Salinas | En progreso |
| T02 | HU-01 | Implementar movimiento del jugador | Implementar desplazamiento del jugador dentro del escenario. | Alexander Carrasco y Benjamin Salinas | Completado |
| T03 | HU-01 | Configura camara en primera persona | Implementar la cámara perspectiva en primera persona. | Alexander Carrasco y Benjamin Salinas | En progreso |
| T04 | HU-02 | Crear sistema de interacción | Permitir que el jugador pueda interactuar con objetos del escenario | Alexander Carrasco | En progreso |
| T05 | HU-02 | Configurar objetos interactivos. | Incorporar objetos que puedan ser utilizados durante la investigación. | Equipo completo | En progreso |
| T06 | HU-03 | Diseñar sistema de objetivos | Crear la estructura necesaria para mostrar y administrar los objetivos | Alexander Carrasco | Pendiente |
| T07 | HU-03 | Implementar objetivos en el HUD | Mostrar al jugador objetivos activos durante la jornada | Alexander Carrasco | Pendiente |
| T08 | HU-04 | Crear sistemas de activación de incidentes | Implementar la lógica necesaria para activar un incidente durante la partida. | Equipo completo | Pendiente |
| T09 | HU-04 | Implementar alertas | Mostrar una notificación cuando se active un nuevo incidente. | Benjamin Salinas | Completado |
| T10 | HU-05 | Crear acceso a herramientas | Permite que el jugador pueda utilizar las herramientas disponibles. | Alejandro Alvarez | Pendiente |
| T11 | HU-06 | Crear sistema de evidencias | Implementar la posibilidad de identificar y recolectar evidencias. | Benjamin Salinas | Pendiente |
| T12 | HU-06 | Registrar evidencias | Guardar las evidencias obtenidas por el jugador durante la investigación. | Benjamin Salinas | Pendiente |
| T13 | HU-07 | Crear interfaz de evidencias | Diseñar una interfaz para consultar las evidencias recolectadas. | Benjamin Salinas | Pendiente |
| T14 | HU-07 | Implementar análisis de evidencias | Permitir revisar y analizar la información obtenida. | Benjamin Salinas | Pendiente |
| T15 | HU-01-HU-07 | Integración de sistemas | Integrar las funcionalidades desarrolladas en una versión funcional | Equipo completo | Pendiente |
| T16 | HU-01-HU-7 | Pruebas y corrección | Realizar pruebas y solucionar errores encontrados. | Equipo completo | Pendiente |

# Responsabilidades del equipo

Para este Sprint se mantendrán los roles establecidos por el equipo:

| Integrante | Rol | Responsabilidades dentro del Sprint |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Salinas | Product Owner | Definir y validar las prioridades, revisar que las funcionalidades respondan a los objetivos del producto y validar los resultados. |
| Alexander Carrasco | Scrum Master / Desarrollo | Facilitar el trabajo del Sprint, apoyar la organización del equipo y desarrollar sistemas de interacción, HUD y flujo del juego. |
| Alejandro Alvarez | Developer | Desarrollar el escenario, herramientas, sistemas de evidencias y apoyar la integración técnica. |
| Equipo completo | Equipo Scrum | Realizar pruebas, resolver errores, integrar funcionalidades y revisar el resultado del Sprint. |

# Recursos necesarios

| Recurso | Utilización |
| --- | --- |
| Godot Engine | Desarrollo del videojuego y programación de las mecánicas. |
| Blender | Modelado y preparación de elementos de 3D que serán utilizados dentro del escenario del videojuego. |
| Github | Almacenamiento del proyecto y control de versiones del código y archivos. |
| GitHub Desktop | Gestión local del repositorio, realización de commits, sincronización de cambios y trabajo colaborativo. |
| Computadoras del equipo | Desarrollo, ejecución y pruebas del videojuego. |
| Assets del proyecto | Incorporación de modelos, elementos visuales, sonidos y otros recursos necesarios para construir la experiencia. |
| Documentación del proyecto | Consulta de las mecánicas, historia de usuarios, criterios de aceptación y planificación del desarrollo. |

# Definition of Done aplicada al Sprint

Una tarea del Sprint podrá considerarse Done cuando cumpla los criterios establecidos de la Definition of Done del proyecto.

Como mínimo deberá:

- Estar correctamente implementada.

- Cumplir los criterios de aceptación correspondiente.

- Funcionar dentro del proyecto.

- Haber sido probada.

- No presentar errores críticos.

- No afectar negativamente otras funcionalidades.

- Estar integrada cuando corresponda.

- Mantener una experiencia de usuario adecuada.

- Contribuir al objetivo educativo del simulador.

- Tener la documentación correspondiente actualizada cuando sea necesario.

# Criterios de finalización del Sprint

El Sprint se considerará cumplido cuando las funcionalidades seleccionadas puedan ejecutarse de manera integrada y permitan realizar el flujo básico de investigación.

El jugador deberá poder:

Aparecer en la oficina -desplazarse por el escenario - interactuar con objetos - recibir un objetivo o alerta - utilizar herramientas - encontrar evidencias - revisar y analizar información.

Además, las funcionalidades principales deben haber sido probadas y los errores críticos encontrados durante las pruebas deberán haber sido corregidos.

# Resultado esperado

Al finalizar el Sprint se espera contar con una versión funcional de Cyber Response Simulator, que permita demostrar el funcionamiento de los sistemas principales sobre los cuales se construirán posteriormente los incidentes de ciberseguridad.

Esta version servirá como base para incorporar los tres incidentes principales del proyecto:

- Correo Phishing

- Infección de Malware

- Ataque DDoS

De esta manera, los siguientes Sprints podrán concentrarse principalmente en desarrollar las técnicas específicas de cada incidente, utilizando los sistemas base construidos durante del Sprint.

# Evidencias del Sprint

Para demostrar el cumplimiento de las tareas se podrán utilizar las siguientes evidencias:

| Evidencia | Qué demuestra |
| --- | --- |
| Capturas de pantalla | Estado visual de las funcionalidades desarrolladas. |
| Videos de prueba | Funcionamiento de las mecánicas implementadas. |
| Build del proyecto | Existencia de una versión ejecutable del simulador. |
| Repositorio GitHub | Registro de los cambios realizados durante el desarrollo. |
| Registro de pruebas | Validación del funcionamiento de las funcionalidades. |
| Documentación técnica | Descripción de las técnicas y sistemas implementados. |

# Resumen del Sprint

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Proyecto | Cyber Response Simulator |
| Metodología | Scum |
| Sprint | Sprint 1 - Sistemas base |
| Objetivo | Construir los sistemas principales del simulador. |
| Historia seleccionadas | HU-01 a HU-07 |
| Áreas principales | Exploración, interacción, objetivos, alertas, herramientas y evidencias. |
| Resultado esperado | Versión funcional inicial del flujo de investigación. |
| Siguiente etapa | Implementación de los incidentes de Phishing, Malware y DDoS |